DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

INFORME DE AVANCE

PROYECTO APT — FASE 2

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real”

Datos al día, donde no hay señal.

Integrantes:

Daniel Ávila — RUT: 21.256.327-7

Raúl González — RUT: 21.357.918-5

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Alameda

Docente: Carlos Herrera

Santiago de Chile, octubre de 2026

# Índice

El índice se generará automáticamente al abrir el documento en Word. Si no aparece, pulse sobre él y presione F9 (Actualizar campo) → Actualizar toda la tabla.

# Abstract

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” is an offline-first, multi-tenant SaaS platform designed for the Chilean mining and construction industries. Remote work sites usually operate with unstable or non-existent network coverage, which forces field teams to register inspections, logbooks, and operational data on paper or in spreadsheets. This delayed and error-prone capture makes management decide on outdated information, duplicates reporting effort, and lets safety risks remain unnoticed for longer than they should.

During Phase 2 the project moved from a conceptual proposal to a working, validated software system. The team built a complete walking skeleton and seven functional modules: authentication and multi-tenancy, offline capture, a synchronization engine, the inspection domain, a management dashboard, platform administration, and a dynamic-forms subsystem. The system is implemented as a TypeScript monorepo (React 18 + Vite PWA, NestJS, PostgreSQL 16 with Row-Level Security, and a Dexie/IndexedDB outbox), and it is verified by an automated test suite of 394 tests (unit, integration against a real PostgreSQL, and end-to-end), a requirement-to-test coverage matrix at 94.9 %, and a seven-scenario chaos protocol that reported zero data loss, zero duplicates, and zero cross-tenant leaks.

This Phase 2 progress report explains the adjustments made to the original proposal, the methodology that guided the work, and the evidence produced for the ten quality indicators of the graduate profile. Its main finding is that building the validation layer early was decisive: the manually executed validation checklist detected real defects —including a seeded-data issue that affected a new user's first-run experience— that no code review had identified before.

Keywords: offline-first, multi-tenant SaaS, Spec Driven Development, data synchronization, software validation.

# Resumen

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” es una plataforma SaaS offline-first y multiempresa orientada a la minería y la construcción en Chile. Las faenas y obras remotas operan sin cobertura de red estable, lo que obliga a capturar inspecciones, bitácoras y datos operacionales en papel o planillas. Esa captura tardía hace que la gerencia decida con información desactualizada, duplica el trabajo de reporte y retrasa la detección de riesgos de seguridad.

Durante la Fase 2 el proyecto pasó de una propuesta conceptual a un sistema de software funcional y validado. Se construyó un walking skeleton completo y siete módulos: autenticación y multi-tenancy, captura offline, motor de sincronización, dominio de inspecciones, dashboard de gerencia, administración de plataforma y formularios dinámicos. La solución se implementó como un monorepo TypeScript (React 18 + Vite PWA, NestJS, PostgreSQL 16 con Row-Level Security y un outbox en Dexie/IndexedDB) y se verifica con 394 pruebas (unitarias, de integración contra un PostgreSQL real y end-to-end), una matriz de cobertura requisito→prueba con 94,9 % de filas en verde y un protocolo de siete escenarios de caos que reportó cero pérdidas, cero duplicados y cero fugas entre empresas.

Este informe de avance describe los ajustes a la propuesta original, la metodología de trabajo y las evidencias que dan cuenta de los diez indicadores de calidad del perfil de egreso. Su hallazgo principal es que construir la capa de validación a tiempo fue decisivo: la validación manual ejecutada detectó defectos reales —incluido un problema de datos sembrados que afectaba la primera experiencia de un usuario nuevo— que ninguna revisión de código había identificado.

Palabras clave: offline-first, SaaS multi-tenant, Spec Driven Development, sincronización de datos, validación de software.

# 1. Introducción y contexto del Proyecto APT

## 1.1 El proyecto

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” es una plataforma de software como servicio (SaaS) que permite a trabajadores de terreno capturar datos operacionales sin conexión a internet y sincronizarlos automáticamente con la nube cuando la señal se recupera. Su propósito central es acortar la distancia entre lo que ocurre en una faena minera o una obra de construcción y el momento en que esa información llega a quienes deben decidir sobre ella.

El proyecto nace de un problema operativo concreto y vigente en dos de los sectores productivos más relevantes de Chile: la minería y la construcción. En ambos, gran parte de la actividad ocurre en terrenos remotos con cobertura intermitente o inexistente, lo que históricamente ha obligado a registrar inspecciones y bitácoras en papel o planillas para transcribirlas después. El resultado es información desactualizada para la gerencia, trabajo administrativo duplicado y riesgos de seguridad detectados más tarde de lo deseable.

## 1.2 Relevancia y aporte de valor

El aporte de valor del proyecto —de carácter simulado en el marco de la asignatura, pero fundamentado en una problemática real— es reducir la brecha de tiempo entre la captura del dato en terreno y su disponibilidad para la toma de decisiones. Para lograrlo, la propuesta no trata la aplicación de terreno como un formulario que envía datos “si hay red”, sino que invierte el supuesto: el terreno nunca depende de la red. La captura es siempre local y persistente, y la sincronización es un proceso posterior, automático y auditable.

Desde la perspectiva de la Ingeniería en Informática, el proyecto sitúa al equipo frente a un desafío característico de la transformación digital de industrias tradicionales: sectores económicamente relevantes, con procesos de datos poco maduros y con condiciones de operación exigentes (conectividad limitada, múltiples empresas cliente, integridad de datos crítica). Diseñar y validar una solución que funcione en esas condiciones es una competencia demandada en el mercado laboral local.

## 1.3 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto ejercita de forma equilibrada las cuatro competencias del perfil de egreso asociadas a esta asignatura:

| Competencia del perfil de egreso | Cómo se aborda en el proyecto |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas de la industria | Plan de pruebas, matriz de cobertura, protocolo de caos y validación manual del checklist de aceptación. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Constitución del proyecto, specs, planificación por módulos, tablero, hitos y monitoreo del plan de trabajo. |
| Construir modelos de datos escalables en el tiempo | Modelo conceptual y físico de 18 tablas, aislamiento multi-tenant con RLS y outbox local. |
| Desarrollar una solución de software con técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento | Metodología Spec Driven Development, monorepo, CI/CD, revisiones por pares y despliegue. |

## 1.4 Intereses profesionales del equipo

Ambos integrantes comparten el interés por el desarrollo de software orientado a resolver problemas operativos reales de industrias tradicionales chilenas, con foco en backend, infraestructura en la nube y modelamiento de datos. Daniel Ávila profundiza en el modelamiento de datos y la lógica de negocio; Raúl González, en la infraestructura, la plataforma como servicio y la validación. La sección 10 retoma esta dimensión desde una reflexión individual, en inglés, al cierre de la Fase 2.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Diseñar y validar una propuesta de plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción, capaz de operar sin conexión constante a internet y de sincronizar la información de forma automática, con el fin de reducir la brecha de tiempo entre el terreno y la toma de decisiones gerenciales.

## 2.2 Objetivos específicos

1. Levantar y fundamentar el problema de la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional.

2. Proponer una arquitectura de captura de datos que funcione sin depender de conexión constante.

3. Definir un modelo multiempresa (SaaS) que permita ofrecer el servicio a múltiples empresas cliente manteniendo la separación y seguridad de sus datos.

4. Planificar y ejecutar las etapas de trabajo necesarias para validar la propuesta dentro de los plazos de la asignatura.

## 2.3 Alcance del avance de Fase 2

Los objetivos de la definición original no fueron reformulados. Lo que cambió fue su nivel de concreción: donde la Fase 1 hablaba de una “propuesta” y de una “maqueta demostrativa”, la Fase 2 entregó una implementación funcional y validada de la arquitectura. Este cambio de alcance es el ajuste más importante de la fase y se justifica en la sección 6.4.

# 3. Metodología de trabajo

## 3.1 Spec Driven Development (SDD) sobre iteraciones ágiles

El equipo adoptó Spec Driven Development (SDD) como metodología central, apoyada en iteraciones cortas inspiradas en marcos ágiles. El principio rector es que todo artefacto de código nace de un requisito trazable: ninguna tarea se ejecuta sin un requisito que la justifique.

El proyecto se rige por una constitución de siete artículos innegociables (Art. I offline-first real; Art. III idempotencia y LWW; Art. IV aislamiento por motor con RLS; Art. V trazabilidad; Art. VI presupuesto; entre otros). Cualquier cambio que la contradiga exige una enmienda numerada aprobada por el equipo antes de implementarse.

## 3.2 El ciclo por módulo

Cada módulo sigue siempre el mismo ciclo:

spec → plan → tasks → código → tests → evidencia

- spec: qué debe hacer el módulo y qué requisitos (FR/NFR) lo definen.

- plan: diseño técnico derivado del spec.

- tasks: descomposición en tareas, cada una con su requisito asociado.

- código y tests: implementación con pruebas que verifican comportamiento observable.

- evidencia: registro del resultado que alimenta el plan de pruebas del proyecto.

Los specs se escriben en español; el código, los tests, los commits y el CI, en inglés. Un spec congelado solo se modifica mediante una enmienda numerada tramitada por un pull request.

## 3.3 Organización del equipo, roles y zonas de trabajo

Aunque el proyecto es grupal y las decisiones se toman en conjunto, el trabajo se dividió en zonas de propiedad para evitar conflictos y reducir el riesgo de pisarse:

| Integrante | Rol | Zona principal de trabajo |
| --- | --- | --- |
| Daniel Ávila | Responsable de datos y lógica de negocio | frontend/src/lib, frontend/src/screens, frontend/test, backend/src/dashboard, backend/src/sync, specs 002/004/005, modelo de datos |
| Raúl González | Responsable de infraestructura, plataforma y validación | specs/001, infra/, plans y tasks de 001, package.json raíz, frontend/scripts, validación y despliegue |

Los archivos compartidos (test-plan.md y README.md) se editan por filas o secciones propias, y todo cambio de código pasa por revisión recíproca obligatoria: cada pull request requiere una aprobación del otro integrante, con un time-box de 24 horas.

## 3.4 Estándares de ingeniería y aseguramiento de la calidad

El equipo fijó estándares mínimos verificables de forma automática:

- Gate obligatorio en cada PR: lint + typecheck + test. Un PR no se aprueba si el gate no está en verde.

- Integración continua (CI): tres jobs en cada push y PR — (1) lint + typecheck + build + verificación de la PWA, (2) pruebas de integración con Testcontainers sobre un PostgreSQL 16 real, y (3) escaneo de secretos con gitleaks.

- Trazabilidad: cada tarea referencia un requisito (FR/NFR) y cada commit referencia su issue (refs #N).

- Decisiones documentadas: las decisiones arquitectónicas se registran como ADR (por ejemplo, ADR-001 monorepo TypeScript, ADR-002 arquitectura de despliegue, ADR-003 motor de formularios).

## 3.5 Pertinencia de la metodología

La metodología es pertinente por tres razones concretas. Primero, el dominio del problema exige corrección técnica (no perder datos, no duplicar, no filtrar entre empresas): el enfoque spec-first con pruebas de comportamiento hace verificable cada promesa. Segundo, el equipo es pequeño y con tiempo acotado, por lo que separar “qué se promete” (spec) de “cómo se implementa” (plan) permitió paralelizar el trabajo por zonas sin romper la integración. Tercero, la Fase 2 requería evidencias de avance continuas y no un producto terminado al final, y el ciclo por módulo produce exactamente eso: cada módulo cierra con su spec, su código, sus pruebas y su evidencia.

# 4. Desarrollo de ingeniería — avance de la Fase 2

## 4.1 Arquitectura de la solución

La solución es un monorepo TypeScript de cuatro workspaces (shared, frontend, backend, infra) y tres capas. El terreno nunca depende de la red: la captura ocurre en el dispositivo y la sincronización es posterior.

| Capa | Tecnología | Decisión / motivo |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript full-stack | un solo lenguaje en el equipo (ADR-001) |
| Frontend | React 18 + Vite 6, PWA | instalable en Android de gama media |
| Almacenamiento local | Dexie / IndexedDB | outbox transaccional en el dispositivo |
| Service worker | Workbox | precache del shell (funciona sin red tras la primera carga) |
| Backend | NestJS (monolito modular) | estructura modular y tipos compartidos |
| Base de datos | PostgreSQL 16 + RLS | aislamiento multi-tenant a nivel de motor |
| Identidad | JWT propio (access 15 min + refresh) | claims de tenant, costo $0, sin lock-in |
| Identidad de registro | UUIDv7 generado en cliente | creación offline sin depender del servidor |
| Sincronización | Cola propia + ingesta idempotente por lotes | el corazón del proyecto, no se delega |
| Fotos | Compresión en cliente (canvas) | costo $0; evolución a S3 documentada |
| Infra | 1 VPS + Docker Compose + Caddy | TLS automático, ~US$5/mes |
| CI/CD | GitHub Actions | 3 jobs por push y PR |

## 4.2 Módulo 001 — Autenticación, sesión y tenancy

Se implementó autenticación JWT propia con access de 15 minutos y refresh de larga duración, multi-tenancy con tenant_id en cada tabla de dominio y políticas Row-Level Security aplicadas en PostgreSQL (SET LOCAL app.tenant_id). La sesión se restaura desde la caché local cuando no hay red, de modo que un usuario ya autenticado puede seguir capturando offline. La validación manual detectó aquí una discrepancia relevante (hallazgo N-01): el checklist referenciaba user.rol mientras la API expone user.role; se documentó como corrección de nomenclatura en la documentación de validación.

## 4.3 Módulo 002 — Captura offline

El frontend es una PWA instalable (manifest + service worker Workbox) que funciona sin red tras la primera carga. La captura persiste en el dispositivo: cada ítem de inspección se autoguarda en Dexie/IndexedDB, el borrador se restaura al reabrir, y hallazgos y bitácora quedan encolados en un outbox real con IDs UUIDv7 de cliente y orden de dependencia. La fotografía del hallazgo se comprime en el dispositivo antes de encolarse (canvas ≤ 1280 px, calidad 0.7). Ocho pantallas cubren el flujo: Login, Captura, Bitácora, Cola, Gerencia, Conflictos, Plantillas e Importar, con el ciclo pending → syncing → synced visible para el usuario.

## 4.4 Módulo 003 — Motor de sincronización

La cola local la consume un worker de sincronización: al recuperar señal (evento online) o justo tras encolar, dispara el flush contra POST /api/v1/sync/batch con concurrencia 1 y backoff exponencial 1 s → 5 min. La ingesta en el servidor es idempotente (upsert por UUIDv7 del cliente) y los conflictos se resuelven con Last-Write-Wins determinista, dejando ambas versiones auditadas en CONFLICT_RECORD (nunca hay sobrescritura silenciosa). Cada fila pasa pending → syncing → synced, o failed con contador de intentos y lastError. La latencia captura→disponibilidad se mide y se expone al dashboard.

## 4.5 Módulo 004 — Dominio de inspecciones

Se modeló el dominio de inspecciones: plantillas versionadas e inmutables, ítems con respuesta híbrida (value_json más ATTACHMENT para fotos), hallazgos con severidad, sitios/faenas y bitácora. Las reglas de integridad se validan en el cliente y en el servidor con un catálogo Zod en `shared/`, lo que garantiza que frontend y backend validen exactamente las mismas reglas.

## 4.6 Módulo 005 — Reportes y gerencia

El dashboard del supervisor opera con datos reales del tenant: métricas de inspecciones por estado, hallazgos por severidad, latencia media y p95 captura→disponibilidad (synced_at − captured_at), destacado de hallazgos alta/crítica, filtros por período, faena y severidad, auto-refresh, y exportación CSV. Los conflictos se listan con ambas versiones (ganador/perdedor). Todo se sirve desde GET /api/v1/sites, GET /api/v1/dashboard/summary y GET /api/v1/dashboard/findings.

## 4.7 Módulo 006 — Administración de plataforma

Módulo de operación de la plataforma (administración de tenants, usuarios y control), apoyado en la bitácora de auditoría (audit_log) y en el registro de operaciones (log_entry). El diseño mantiene una separación estricta entre la administración de la plataforma y los datos de dominio de cada empresa cliente.

## 4.8 Módulo 007 — Formularios dinámicos

El módulo de formularios dinámicos avanza desde un *motor de render data-driven*: plantillas versionadas e inmutables, catálogo Zod compartido, respuesta híbrida, importador .xlsx con wizard de revisión humana (la importación no es “mágica”: el usuario revisa antes de confirmar), asignación por faena y rol, delta sync con caché offline y export rellenado con hoja de Evidencias* (dispositivo, dashboard y lote). De las tareas `TSK-FORM-001→010` están completas; queda pendiente `TSK-FORM-011` (pruebas, issue #44) y la versión 2 (issue* #45).

## 4.9 Modelo de datos

El modelo de datos quedó consolidado en 18 tablas de dominio, agrupadas en cuatro dominios: tenancy y usuarios, plantillas e inspecciones, sincronización y auditoría, y cliente local (IndexedDB). Se documenta en data-model.md con diagrama entidad-relación, reglas de integridad y control de cambios. Su implementación se realiza mediante migraciones versionadas con node-pg-migrate (12 migraciones, desde 1730000000000_init-tenancy), e incluye las políticas RLS que hacen del aislamiento multi-tenant una garantía del motor y no solo de la aplicación. La sección 7.7 y 7.8 detallan esta evidencia.

## 4.10 Infraestructura, CI/CD y despliegue

La infraestructura local se levanta con Docker Compose (PostgreSQL 16 + RLS) y la API se compila a dist/. El CI corre tres jobs en cada push y PR. Para el despliegue se diseñó y documentó una arquitectura de demo de bajo costo en un solo VPS con Docker Compose y Caddy (TLS automático) del orden de US$5/mes, junto con un plan de despliegue de producción real (~US$200–600/mes) que queda documentado en el ADR correspondiente pero no provisionado, en coherencia con el Artículo VI (presupuesto). El provisioning efectivo del VPS de demo es la única actividad de infraestructura no iniciada, y depende del cierre del HITO 2 y de la entrega de credenciales (ver sección 6.5).

# 5. Monitoreo del plan de trabajo

## 5.1 Plan de trabajo y estado de avance

La siguiente tabla retoma el plan de trabajo de la Fase 1 y lo actualiza con el estado de avance y los ajustes de cada actividad, de acuerdo con la Guía 2.4.

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos | Investigación y definición del problema | Fuentes bibliográficas, tiempo de equipo | 2 sem | Daniel y Raúl | Facilitador: información pública abundante | Completado | — |
| Gestionar proyectos | Definición de objetivos y metodología | Reuniones, plantilla institucional | 1 sem | Daniel y Raúl | Facilitador: guía del docente en taller | Completado | Se adoptó SDD sobre iteraciones ágiles |
| Construir modelos de datos | Modelamiento conceptual de datos | Diagramas colaborativos | 2 sem | Daniel | Obstaculizador: sin datos reales | Completado | Escaló a modelo físico de 18 tablas |
| Desarrollar solución | Diseño conceptual de la solución | Referencias de la industria | 2 sem | Raúl | Facilitador: interés previo en infraestructura | Completado | Se materializó como arquitectura real |
| Gestionar proyectos | Definición del modelo multiempresa (SaaS) | Investigación de modelos SaaS | 1 sem | Daniel y Raúl | Obstaculizador: complejidad del tema | Ajustada | Se resolvió como tenancy con RLS |
| Desarrollar solución | Construcción de prototipo/maqueta | Herramientas de prototipado, equipos propios | 4 sem | Daniel y Raúl | Obstaculizador: tiempo compartido con otras asignaturas | Completado | Ver sección 6.4 (alcance) |
| Realizar pruebas | Diseño y ejecución de pruebas de validación | Plan de pruebas, casos de prueba | 2 sem | Raúl | Facilitador: revisiones periódicas | Completado | Se sumó validación manual y caos |
| Gestionar proyectos | Elaboración de informes y evidencias | Plantillas institucionales | Transversal | Daniel y Raúl | Obstaculizador: acumulación al cierre | En curso | Avances parciales periódicos |
| Gestionar proyectos | Preparación de presentaciones | Material de apoyo visual | 1 sem/fase | Daniel y Raúl | Facilitador: retroalimentación entre fases | Completado (F1) | — |
| Desarrollar solución | Walking skeleton (TSK-WS-001→012) | Monorepo, CI | 4 sem | Daniel y Raúl | Hito habilitante de todo lo demás | Completado | — |
| Desarrollar solución | Módulos 001–006 | Backend, frontend, BD | 6 sem | Daniel y Raúl | Por zonas de propiedad | Completado | — |
| Desarrollar solución | Módulo 007 (formularios dinámicos) | Motor de render, XLSX | 4 sem | Daniel y Raúl | TSK-FORM-001→010 | En curso | Pendiente TSK-FORM-011 (#44) |
| Realizar pruebas | Plan de pruebas + harness E2E | Playwright, Testcontainers | 2 sem | Raúl | Cierra el issue #10 | Completado | — |
| Realizar pruebas | Validación V1 (checklist + caos) | Build PWA, API, checklist | 1 sem | Raúl | Cierra el issue #130 | Completado | Detectó F-01, F-02, N-01 |
| Desarrollar solución | Despliegue en VPS de demo | VPS, Docker Compose, Caddy | 1 sem | Raúl | Depende de HITO 2 + credenciales | No iniciado | Se ejecutará al cierre del HITO 2 |

## 5.2 Estado por objetivo específico

| Objetivo específico | Estado | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantar y fundamentar el problema | Cumplido | Informe Fase 1; contexto del proyecto (§1) |
| 2. Proponer una arquitectura de captura sin conexión | Cumplido y superado | Arquitectura implementada (§4.1–4.4); PWA + outbox + worker |
| 3. Definir un modelo multiempresa seguro | Cumplido | Tenancy con RLS; 18 tablas; matriz cross-tenant en caos |
| 4. Planificar y ejecutar las etapas de validación | En curso | Plan de pruebas; 394 pruebas; validación V1; cierre de HITO 2 |

# 6. Ajustes a la propuesta

## 6.1 Factores facilitadores

- Interés previo y complementario del equipo en backend, infraestructura y modelamiento de datos, lo que permitió repartir el trabajo por fortalezas.

- Fuentes públicas abundantes sobre la brecha de conectividad en minería y construcción, que permitieron fundamentar el problema sin acceso privilegiado a una faena real.

- Retroalimentación docente al cierre de cada fase, que permitió corregir el rumbo de forma temprana.

- Estandarización temprana (constitución, specs, ADR y CI) antes de escribir código, que redujo retrabajo posterior.

- Herramientas de costo cero (Docker local, GitHub Actions, Testcontainers) que hicieron viable la validación automatizada dentro del presupuesto.

## 6.2 Dificultades y cómo se abordaron

| Dificultad | Acción tomada |
| --- | --- |
| Sin acceso a una faena real para observar el problema en terreno | Se usaron fuentes documentales de la industria y escenarios simulados de desconexión reproducibles. |
| Carga académica simultánea de otras asignaturas | Planificación por iteraciones, zonas de propiedad y reuniones breves de seguimiento. |
| Curva de aprendizaje en multi-tenancy SaaS | División por fortalezas y semanas iniciales de investigación dirigida antes de diseñar. |
| La validación manual no reproducía el entorno real (el bloque offline solo es válido contra el build de producción PWA) | Se estableció que las pruebas offline deben correr contra el build PWA con vite preview y modo offline real, no contra el dev server. |
| Dependencia de Docker/Testcontainers para las pruebas de integración | Se documentó la dependencia y se dejó el harness E2E como orquestador reproducible. |

## 6.3 Retroalimentación recibida

El equipo se apoyó en tres fuentes de retroalimentación además de la heteroevaluación docente del cierre de fase:

1. Retroalimentación docente (Fase 1). El instrumento de evaluación formativa de la Fase 1 destacó la necesidad de mantener el foco en la factibilidad dentro del tiempo de la asignatura y de justificar el aporte de valor con evidencia. El equipo respondió acotando el alcance a una plataforma de captura y sincronización, con un despliegue de demo de bajo costo.

2. *Retroalimentación entre pares (code review). La revisión recíproca obligatoria (una aprobación, time-box 24 h) actuó como control de calidad permanente: cada pull request se aprobó únicamente con el gate* (lint, typecheck, tests) en verde, y varios cambios se reformularon antes de integrarse.

3. Retroalimentación del propio producto (validación). La ejecución del checklist de validación produjo hallazgos concretos que obligaron a ajustar el sistema (sección 6.4), lo que constituye la evidencia más fuerte del indicador de mejora basada en resultados.

## 6.4 Actividades ajustadas o eliminadas

- “Construcción de un prototipo o maqueta” → sistema funcional validado (ajuste principal). En la Fase 1 se planificó una maqueta de las pantallas principales. Con la metodología y la infraestructura ya disponibles, el equipo decidió construir un sistema real con walking skeleton y siete módulos, porque permitía evidenciar de forma mucho más sólida los indicadores 3.x y 4.x, y porque validar el comportamiento offline-first sobre una maqueta conceptual habría sido imposible. El riesgo se controló manteniendo el despliegue de producción real fuera de alcance (solo demo).

- “Modelo de negocio SaaS” → tenancy con RLS. El objetivo 3 se reinterpretó: en lugar de elaborar un modelo de negocio formal (fuera del alcance ingenieril de la asignatura), se materializó el requisito esencial —servir a varias empresas con datos aislados— como multi-tenancy con Row-Level Security, verificable y demostrable.

- Incorporación de la validación manual y del caos. No previstas en detalle en la Fase 1, se agregaron porque la corrida del checklist de aceptación (issue #130) y los siete escenarios de caos revelaron defectos que las pruebas automatizadas no cubrían.

## 6.5 Actividades no iniciadas o retrasadas

- Despliegue en el VPS de demo (no iniciado). Depende de cerrar el HITO 2 del plan de cierre (F2–F3) y de la entrega de credenciales del VPS. La arquitectura y el plan de despliegue ya están documentados; la ejecución es el paso siguiente.

- *Módulo 007 — tarea `TSK-FORM-011` (retrasada, issue #44).* Corresponde a la batería de pruebas del motor de formularios. Es la pieza que falta para el cierre del HITO 2.

- Cierre del HITO 2 (en curso). Falta la matriz de aceptación por rol ≥ 90 % de la zona de Daniel.

Estrategia de recuperación: mantener el orden de cierre definido en el plan (cerrar pruebas del 007 → HITO 2 → provisioning del VPS → demo), con avances parciales periódicos para no acumular trabajo al final.

# 7. Evidencias de avance

## 7.1 Estrategia de evidencias y trazabilidad

Todas las evidencias del proyecto son verificables y reproducibles: viven en el repositorio, se generan con comandos documentados y se referencian desde el plan de pruebas. La trazabilidad es completa: cada requisito (FR/NFR) apunta a una prueba, cada tarea apunta a un requisito y cada commit apunta a su issue. Las subsecciones siguientes organizan la evidencia según los diez indicadores de calidad del perfil de egreso que exige la pauta.

## 7.2 Indicador 1.1 — Diseña pruebas de validación

Evidencia: test-plan.md (plan de pruebas de validación) y docs/checklist-validacion-manual.md.

El plan de pruebas define un principio rector (“cada promesa del spec tiene una prueba que la verifica”), seis niveles de prueba (unit, integración API, E2E, caos offline, adversarial cross-model, rendimiento y manual documentado), la matriz de cobertura requisito→prueba, el protocolo de caos de siete escenarios y los criterios de aceptación. El checklist de validación manual especifica el recorrido crítico ⭐ (H-01…H-10) y la matriz rol × pantalla (7 pantallas × 4 roles). El diseño distingue explícitamente pruebas automatizadas y manuales, y establece que las pruebas validan comportamiento observable (¿se pierde el dato?, ¿se duplica?, ¿cruza tenants?).

## 7.3 Indicador 1.2 — Aplica pruebas de validación

Evidencia: ejecución del conjunto de pruebas y de la validación V1.

- 394 pruebas en total: 77 en shared, 112 en frontend y 188 en backend (unitarias y de integración contra PostgreSQL 16 real vía Testcontainers), más 17 pruebas E2E/caos con Playwright en perfil móvil.

- Matriz de cobertura (`test-plan.md` §3): 39 filas, 37 en verde (94,9 %), 1 parcial y 1 pendiente.

- Protocolo de caos (7 escenarios): corte de red, replay, LWW concurrente, reinicio hostil, cola masiva, token vencido y cross-tenant, con 0 pérdidas, 0 duplicados y 0 fugas cross-tenant.

- Validación manual (checklist, issue #130): recorrido crítico H-01…H-10 en 10/10, matriz rol × pantalla OK, y casos de API (§2.4-B/§2.5/§3) aprobados. Resultados en docs/informe-pruebas-validacion.md.

## 7.4 Indicador 1.3 — Mejoras en base a los resultados

Evidencia: hallazgos y correcciones registradas en docs/informe-pruebas-validacion.md.

La validación no fue un trámite: encontró defectos reales que ninguna revisión de código había detectado.

| Hallazgo | Descripción | Mejora aplicada |
| --- | --- | --- |
| F-01 | El seed sembraba registros de demostración en la cola, afectando la primera experiencia de un usuario nuevo. | Se eliminó la siembra de datos de cola: COLA_INICIAL quedó vacía y seedDemoDataIfNeeded pasó a ser no-op, conservando solo cuentas demo y plantilla local. PR #133 mergeado. |
| F-02 | El bloque offline del checklist solo es válido contra el build de producción PWA (con SW), no contra el dev server. | Se documentó el entorno de validación correcto (build + vite preview + offline real). |
| N-01 | El checklist referenciaba user.rol mientras la API expone user.role. | Se registró la discrepancia de nomenclatura para corregir la documentación. |

Además, la validación dejó un spec de Playwright conservado en el repositorio (frontend/e2e/specs/checklist-smoke.spec.ts, 5 pruebas) para que el recorrido crítico quede como prueba de regresión permanente. El cierre de esta mejora se consolidó en el PR #132 (informe y spec).

## 7.5 Indicador 2.1 — Planifica proyectos informáticos

Evidencia: constitution.md, specs/, plans/, tasks/, plans/cierre-f2-f3/plan.md, test-plan.md y el plan de trabajo de este informe.

La planificación se expresa en una pirámide de artefactos que va de lo estable a lo ejecutable: constitución (principios innegociables) → spec maestro (visión, módulos, 52 requisitos FR y 12 NFR) → specs por módulo → planes técnicos → tareas. La Fase 2 se organizó por módulos con criterios de cierre, y el tramo final por hitos (HITO 1, HITO 2, HITO 3) con responsables, entregables y dependencias explícitas. El plan de trabajo y la Carta Gantt (sección 5) ofrecen la vista de actividades, recursos, duración y responsables.

## 7.6 Indicador 2.2 — Controla proyectos informáticos

Evidencia: CI (.github/workflows/ci.yml), historial de pull requests y tablero del equipo.

El control es continuo y automático: tres jobs de CI por push y PR, un gate obligatorio (lint + typecheck + tests) que condiciona cada aprobación, revisión recíproca con time-box de 24 horas y trazabilidad commit→issue→requisito. El monitoreo del plan de trabajo (sección 5) mantiene el estado por actividad y registra los ajustes, y el plan de cierre F2–F3 define los hitos y sus criterios de aceptación para detectar desviaciones antes del cierre.

## 7.7 Indicador 3.1 — Diseña modelos de datos

Evidencia: data-model.md y adr/.

El modelo de datos comprende 18 tablas de dominio organizadas en cuatro dominios, con diagrama entidad-relación, reglas de integridad, consideraciones de multi-tenancy mediante RLS y el modelo del cliente local (IndexedDB). El diseño es escalable por construcción: toda tabla de dominio lleva tenant_id y política RLS, la identidad de registro usa UUIDv7 generado en cliente (permite crear entidades sin servidor y evita colisiones al sincronizar) y las plantillas se versionan de forma inmutable para no romper registros históricos. Las decisiones estructurales están respaldadas por ADR.

## 7.8 Indicador 3.2 — Implementa modelos de datos

Evidencia: backend/db/migrations/ y el outbox local.

El modelo se implementa con 12 migraciones versionadas (node-pg-migrate), desde 1730000000000_init-tenancy hasta migraciones posteriores de formularios y ubicación de inspección. Cada migración crea tablas, llaves, índices y políticas RLS. En el cliente, el modelo se implementa con Dexie/IndexedDB, con la tabla de cola (outbox) y los borradores persistidos. Los tests de integración verifican el comportamiento del esquema contra un PostgreSQL real, incluidas las políticas de aislamiento.

## 7.9 Indicador 4.1 — Construye una solución de software

Evidencia: el repositorio del proyecto (monorepo con cuatro workspaces).

La solución se construye con técnicas que sistematizan el desarrollo: SDD, monorepo con contratos compartidos, componentes por módulo, walking skeleton como base habilitante y CI desde temprano. El resultado es una base de código coherente: frontend de 8 pantallas, backend NestJS con auth/sync/conflictos/dashboard/plantillas, y shared/ con tipos y validaciones comunes.

## 7.10 Indicador 4.2 — Integra los distintos componentes

Evidencia: monorepo, contratos shared/, CI de build y pruebas E2E de integración.

La integración se garantiza de varias formas: un contrato único de tipos y validaciones en shared/ (con Zod) consumido por frontend y backend; el build y el typecheck de los tres workspaces en CI; las pruebas de integración que ejercitan la API completa contra PostgreSQL real; y las pruebas E2E que levantan el sistema completo (PostgreSQL → migraciones → seed → backend → frontend compilado) y verifican los flujos de extremo a extremo, incluidos los escenarios de caos.

## 7.11 Indicador 4.3 — Implanta una solución de software

Evidencia: build de producción PWA, infra/ (Docker Compose + Caddy) y el plan de despliegue.

La solución se empaqueta e implanta: la PWA se compila a dist/ con service worker y precache (verificado por CI), la base de datos y la API se levantan con Docker Compose, y el despliegue de demo se resuelve con Caddy para TLS automático en un solo VPS de bajo costo. El despliegue de producción real está diseñado y documentado (ADR) pero deliberadamente no provisionado por presupuesto. El provisioning del VPS de demo es la última actividad de implantación, planificada para el cierre del HITO 2.

## 7.12 Resumen de evidencias

| Indicador de calidad | Evidencia principal | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas | Plan de pruebas + checklist | test-plan.md, docs/checklist-validacion-manual.md |
| 1.2 Aplica pruebas | 394 pruebas, matriz 94,9 %, caos, V1 | CI, test-plan.md §3–§4, docs/informe-pruebas-validacion.md |
| 1.3 Mejoras por resultados | Hallazgos F-01/F-02/N-01 y PRs | docs/informe-pruebas-validacion.md, PR #132/#133 |
| 2.1 Planifica | Constitución, specs, planes, hitos | constitution.md, specs/, plans/, tasks/ |
| 2.2 Controla | CI, gate, revisiones, trazabilidad | .github/workflows/ci.yml, PRs |
| 3.1 Diseña datos | Modelo de 18 tablas + ER + RLS | data-model.md, adr/ |
| 3.2 Implementa datos | 12 migraciones + outbox | backend/db/migrations/, Dexie |
| 4.1 Construye | Monorepo y módulos | repositorio |
| 4.2 Integra | Contratos shared/, E2E, CI build | shared/, frontend/e2e/ |
| 4.3 Implanta | Build PWA, Compose, Caddy, plan deploy | frontend/dist, infra/, ADR |

# 8. Resultados de validación

## 8.1 Pruebas automatizadas

| Workspace | Archivos | Pruebas |
| --- | --- | --- |
| shared | 5 | 77 |
| frontend | 14 | 112 |
| backend | 17 | 188 |
| Subtotal (unit + integración) | 36 | 377 |
| E2E + caos (Playwright) | 1 suite | 17 |
| Total |  | 394 |

## 8.2 Matriz de cobertura requisito → prueba

La matriz de test-plan.md §3 tiene 39 filas; a la fecha de este informe 37 están en verde (94,9 %), 1 parcial y 1 pendiente. La matriz cubre los dominios de autenticación, captura offline, sincronización, conflictos, dashboard, formularios y las promesas no funcionales (latencia, aislamiento, resiliencia).

## 8.3 Protocolo de caos

Los siete escenarios de caos se ejecutan contra el sistema completo en perfil móvil y cerraron con 0 pérdidas de datos, 0 duplicados y 0 fugas entre empresas:

| Escenario | Resultado |
| --- | --- |
| Corte de red | Sin pérdida; la cola se drena al reconectar |
| Replay de lote | Idempotente: sin duplicados |
| LWW concurrente | Conflicto resuelto y auditado (ganador/perdedor) |
| Reinicio hostil | Estado local consistente tras reinicio |
| Cola masiva | Drenaje completo con backoff |
| Token vencido | Renovación/reauth controlada |
| Cross-tenant | Aislamiento verificado (0 fugas) |

## 8.4 Validación manual (checklist) y hallazgos

El recorrido crítico H-01…H-10 se validó 10/10 contra el build de producción PWA y la API reales, la matriz rol × pantalla (7 pantallas × 4 roles) resultó correcta, y se aprobaron los casos de API previstos. De esta validación surgieron los hallazgos F-01, F-02 y N-01, ya descritos en la sección 7.4 y corregidos o documentados. El informe completo de resultados y el spec de regresión quedaron en el repositorio (docs/informe-pruebas-validacion.md y frontend/e2e/specs/checklist-smoke.spec.ts).

# 9. Conclusions

Phase 2 confirmed that the decision with the greatest impact on the project was to invest in the validation layer while the system was still being built. The proposal began the semester as a conceptual architecture for offline data capture; it ends this phase as a working, multi-tenant application whose central promises — not losing data, not duplicating it, and not leaking it across companies — are not asserted but verified. A test suite of 394 tests, a requirement-to-test coverage matrix at 94.9 %, and a seven-scenario chaos protocol are the concrete expression of that shift.

The most valuable lesson, however, came from the manually executed validation checklist rather than from the automated suite. Reviewing the application as a real user would —screen by screen and role by role— surfaced defects that no code review had caught, including a seeded-data issue that shaped a new user's very first experience. This finding validated a design principle the team had formalized early: automated tests confirm that the code does what the team told it to do, but only an independent validation pass reveals whether what the team asked for was actually right.

The methodology proved to be the project's backbone. Adopting Spec Driven Development over short iterations allowed a two-person team to parallelize work along clearly owned zones without breaking integration, because the contracts lived in shared specs rather than in individual assumptions. Maintaining a mandatory quality gate on every pull request, together with reciprocal reviews and full commit-to-requirement traceability, kept the codebase coherent as seven modules were added on top of the walking skeleton.

Regarding the specific objectives, the first two are fully met and the second —proposing an architecture that works without a constant connection— was exceeded, since it moved from a proposal to a functioning implementation. The multi-tenant objective is met through row-level security, and the planning objective is progressing, with the remaining work concentrated in closing the acceptance matrix and provisioning the demo environment.

For Phase 3, the priorities are clear and narrow: complete the outstanding form-engine tests, close the acceptance matrix to bring the overall result above the 90 % target, provision the low-cost demo environment, and consolidate the final report. The project arrives at the end of this phase not with a promise but with a system that can be shown, tested, and defended.

# 10. Individual Reflections

## 10.1 Raúl González — Infrastructure, platform and validation

Working on the infrastructure and validation side of this project changed how I think about software quality. Before this phase, I tended to treat testing as something that happens once the code is finished. Building the test harness first —and then acting on what it found— showed me that validation is not a final checkpoint but a design activity that runs alongside the whole project. Writing the acceptance checklist and executing it manually, screen by screen and role by role, was uncomfortable at first because it forced me to look at the application as a stranger would; but that discomfort is exactly what exposed defects the automated suite could not see.

I also learned that constraints can improve engineering decisions. The rule of keeping every promise tied to a requirement, together with the budget limit that kept the deployment design at one small server, forced the team to justify each component instead of adding technology out of habit. Planning the deployment, the network requirements, and the costs —even when the real environment was not provisioned yet— made the solution feel like an actual product rather than a class exercise.

Professionally, this phase reinforced my interest in infrastructure and platform work, and added a dimension I did not expect: I now see validation and observability as part of the same discipline as building. My goal for the remaining phase is to close the deployment and the acceptance matrix, and to keep proving that a solution designed for the field can be verified with the same rigor as one designed for a data center.

## 10.2 Daniel Ávila — Data and business logic

This phase taught me how much of a system's correctness is decided in the data model. My work was focused on how information is structured and how it behaves after being captured offline, and I learned that questions which look trivial on paper —what identifies a record, what happens when two versions of it exist, how a template can change without rewriting history— are exactly where the difficult decisions live. Designing identifiers that are created on the client, and making the synchronization idempotent, were decisions that only made sense once I accepted that the network cannot be trusted.

The dynamic forms module pushed me to think about the boundary between flexibility and safety. Making the system data-driven means users can define their own forms, but it also means the validation rules have to be shared by both the client and the server so they can never disagree. Building that single shared contract taught me more about integration than any diagram could.

Personally, this project confirmed the interest that motivated it in the first place: working on the data and business-logic layer of a system that has to be reliable under difficult operating conditions. It also showed me that the most valuable feedback I received was the one that came from using the product, not from reading the code. For the next phase I want to deepen my understanding of distributed consistency and to finish the work on the forms engine with the same standard of evidence the rest of the project has set.

## 10.3 Group reflection

Looking back at Phase 2, the team agrees that the hardest part was not writing the code but keeping the project honest. It is easy to declare a feature finished; it is much harder to demonstrate that it keeps its promises when the network disappears, when a batch is replayed, or when two companies share the same database. The decision to build the validation layer early turned out to be the most expensive and the most profitable choice of the phase, and the defects it uncovered —especially the seeded-data issue that degraded a new user's first run— justified its cost several times over.

The methodology also shaped the way the team works together. Dividing the project into owned zones, with shared contracts defined in specs and a mandatory review from the other member, let two people move in parallel without stepping on each other. The reciprocal review was not a formality: it repeatedly caught problems before they reached the main branch, and it distributed knowledge of the whole system between both members rather than locking each one into a single area.

The team enters the final phase with a clear and short list of tasks —finish the pending form-engine tests, close the acceptance matrix above the target, provision the demo environment, and consolidate the final report— and with the confidence that the system built during this phase is a real foundation, not a mock-up.

# Referencias

- Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), Cámara Chilena de la Construcción. (s.f.). Índice de Transformación Digital en la Construcción. https://www.cdt.cl/

- Deloitte Chile & CESCO. (2026). Diagnóstico del ecosistema digital de la minería en Chile.

- Mundo Minería. (2026, 8 de enero). Inspecciones mineras en terreno sin internet: un desafío operativo creciente.

- Portal Minero. (2026, 30 de julio). Minería avanza en digitalización, pero la gestión de datos sigue siendo una brecha.

- Proyecto “Terreno Conectado”. (2026). Repositorio del proyecto: constitución, specs, planes y plan de pruebas. GitHub.

# Anexos

## Anexo A — Trazabilidad requisito → prueba (extracto)

| Requisito | Promesa | Nivel de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-012 | La foto se comprime en el dispositivo antes de encolar | Unit (frontend) | Verde |
| FR-013 / FR-015 | IDs UUIDv7 de cliente / orden de dependencia | Unit + Integración | Verde |
| FR-014 | El borrador se restaura al reabrir | Unit (frontend) | Verde |
| FR-016 / FR-022 / FR-026 | Reintentos, backoff y estado failed | Unit + E2E | Verde |
| FR-035 | Destacado de hallazgos alta/crítica | Integración | Verde |
| FR-040 | Latencia media/p95 captura→disponibilidad | Integración | Verde |
| NFR-07 | Presupuesto/latencia de despliegue | Rendimiento | Verde |
| NFR-12 | Cada promesa del spec tiene una prueba | Transversal | Verde |

## Anexo B — Resultados de la validación manual (checklist)

| Bloque | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Recorrido crítico ⭐ | H-01 … H-10 | 10/10 OK |
| Matriz rol × pantalla (§4) | 7 pantallas × 4 roles | OK |
| Casos de API (§2.4-B, §2.5, §3) | X-05, X-06, PA-05…PA-13, TB-04/05 | Aprobados |
| Hallazgos | F-01, F-02, N-01 | Corregidos / documentados |

## Anexo C — Estructura del repositorio (extracto)

terreno-conectado/

├── constitution.md        ← principios innegociables

├── specs/                 ← 000-master … 007

├── plans/ · tasks/        ← por módulo e iteración

├── data-model.md          ← 18 tablas + RLS

├── test-plan.md           ← plan de pruebas (matriz + caos)

├── adr/                   ← decisiones arquitectónicas

├── frontend/              ← PWA React 18 + Dexie + worker

├── backend/               ← API NestJS + migraciones

├── shared/                ← tipos y validaciones comunes

└── infra/                 ← Docker Compose (+ Caddy, deploy)

## Anexo D — Cómo reproducir la evidencia principal

npm install

npm run lint && npm run typecheck

npm test                       # 394 pruebas (unit + integración)

# E2E + caos (requiere Docker):

npx playwright test            # perfil móvil

Fin del informe de avance — Fase 2.