Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Daniel Ávila / Raúl González |
| --- | --- |
| Rut | 21.256.327-7 / 21.357.918-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Terreno Conectado — Datos al día, donde no hay señal. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software; Gestión de Datos e Infraestructura Tecnológica. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas de la industria; Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización; Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, con un diseño escalable en el tiempo; Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? Se escogió este tema porque la minería y la construcción, sectores clave de la economía chilena, operan en terrenos remotos con cobertura de red limitada o inexistente, obligando a registrar inspecciones, bitácoras y datos operacionales en papel o planillas. Esto genera información tardía, reportes duplicados y riesgos de seguridad detectados más tarde. Es relevante para Ingeniería en Informática porque exige diseñar soluciones de captura y gestión de datos que funcionen con conectividad limitada y sirvan a múltiples empresas. Se sitúa en Chile, en faenas mineras y obras de construcción remotas, y afecta a trabajadores de terreno, supervisores, jefes de faena y gerencias. El aporte de valor (simulado, con base en problemática real) es reducir la brecha de tiempo entre la captura del dato en terreno y su disponibilidad para decisiones gerenciales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. Se espera lograr una propuesta de plataforma SaaS offline-first que permita capturar datos operacionales en terreno sin conexión, sincronizarlos automáticamente con la nube al recuperar señal, y prestar servicio a varias empresas cliente con datos aislados. Se abordará definiendo el problema, objetivos, metodología, modelo de datos conceptual, arquitectura y plan de validación, con un prototipo o maqueta demostrativa en fases posteriores. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque ejercita las cuatro competencias seleccionadas: planificar pruebas de validación de captura/sincronización (certificación), gestionar el proyecto con plan, Gantt y seguimiento (gestión de proyectos), construir un modelo de datos escalable y multi-tenant (modelos de datos) y avanzar con una metodología sistemática, iterativa y documentada (desarrollo de software). |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Ambos integrantes tenemos interés en resolver problemas operativos reales de industrias tradicionales chilenas, en particular backend, infraestructura y modelamiento de datos. Para Daniel Ávila se refleja en el modelamiento de datos, reglas de sincronización y lógica de negocio; para Raúl González, en la plataforma multi-tenant, validación e infraestructura. El proyecto contribuye a nuestro desarrollo profesional al enfrentar un caso representativo de transformación digital en minería y construcción. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos Es posible desarrollarlo dentro de las 18 semanas de la asignatura (Fase 1: sem. 1-4, Fase 2: sem. 5-16, Fase 3: sem. 16-18) porque el alcance es una propuesta conceptual validada, no un sistema productivo completo. Requiere equipos propios, internet, herramientas de oficina/colaborativas y plataformas gratuitas de prototipado. Facilita el desarrollo: interés previo del equipo, abundante información pública, retroalimentación docente. Dificulta: acceso limitado a faenas reales (se mitiga con fuentes documentales y escenarios simulados), carga académica simultánea (mitigada con el Gantt) y curva de aprendizaje (mitigada repartiendo tareas e investigando al inicio). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y validar una propuesta de plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción, capaz de operar sin conexión constante a internet y de sincronizar la información de forma automática, reduciendo la brecha de tiempo entre el terreno y la toma de decisiones gerenciales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y fundamentar el problema de la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional; Proponer una arquitectura conceptual de captura de datos que funcione sin depender de conexión constante; Definir un modelo de negocio SaaS que permita ofrecer el servicio a múltiples empresas cliente manteniendo la separación y seguridad de sus datos; Planificar las etapas de trabajo necesarias para validar la propuesta dentro de los plazos de la asignatura. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Se utilizará una metodología iterativa e incremental inspirada en marcos ágiles. Cada ciclo (~2 semanas) contempla: planificación breve de tareas, ejecución por los responsables, revisión conjunta del avance y ajuste de las tareas siguientes. En proyectos grupales se definen funciones: Daniel Ávila lidera datos y lógica de negocio; Raúl González lidera infraestructura, plataforma y validación; ambos comparten investigación, objetivos, decisiones conjuntas y presentaciones.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Definición del Proyecto APT | Documento que fundamenta el problema, los objetivos, la metodología y la planificación inicial del proyecto. | Permite verificar que el equipo comprendió y delimitó correctamente el problema antes de avanzar al diseño. |
| Avance | Modelo conceptual de datos preliminar | Esquema de alto nivel de las entidades de información capturadas en terreno (inspecciones, bitácoras). | Da cuenta del avance en la competencia de construcción de modelos de datos escalables. |
| Avance | Boceto del flujo de captura y sincronización | Representación gráfica del recorrido de un dato desde la captura en terreno hasta su disponibilidad gerencial. | Evidencia el avance conceptual de la propuesta sin anticipar decisiones de implementación. |
| Avance | Plan de pruebas de validación | Documento que describe qué se probará sobre la propuesta y bajo qué criterios de calidad. | Da cuenta de la incorporación temprana de buenas prácticas de certificación. |
| Final | Prototipo o maqueta demostrativa | Representación funcional o navegable de las pantallas principales de captura y sincronización. | Demuestra de forma tangible la propuesta al término del proyecto. |
| Final | Informe final y presentación de resultados | Documento y exposición que consolidan el proceso, resultados de pruebas y conclusiones del equipo. | Da cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados en Fase 1. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Investigación y definición del problema | Levantamiento de información sobre la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional. | Fuentes bibliográficas, tiempo de equipo | 2 semanas | Daniel y Raúl | Facilitador: información pública disponible. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de objetivos y metodología | Redacción de objetivos general y específicos, y selección de metodología. | Reuniones de equipo, plantilla institucional | 1 semana | Daniel y Raúl | Facilitador: guía del docente. |
| Construir modelos de datos escalables | Modelamiento conceptual de datos | Definición de entidades y relaciones de la información de terreno. | Diagramas colaborativos, bibliografía | 2 semanas | Daniel Ávila | Obstaculizador: falta de datos reales; se aborda con simulados. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño conceptual de la solución | Definición a alto nivel de captura offline y sincronización automática. | Documentación y referencias de la industria | 2 semanas | Raúl González | Facilitador: interés previo en infraestructura y backend. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del modelo de negocio SaaS | Propuesta conceptual de servicio multi-empresa. | Investigación de modelos SaaS existentes | 1 semana | Daniel y Raúl | Obstaculizador: complejidad; se aborda con asesoría del docente. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción de un prototipo o maqueta | Representación funcional de las pantallas principales. | Herramientas de prototipado, equipos propios | 4 semanas | Daniel y Raúl | Obstaculizador: tiempo compartido; se aborda con planificación. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución de pruebas de validación | Definición de criterios de calidad y ejecución de pruebas sobre el prototipo. | Plan de pruebas, casos de prueba | 2 semanas | Raúl González | Facilitador: metodología ágil con revisiones. |
| Gestionar proyectos informáticos | Elaboración de informes y evidencias | Documentación del proceso, resultados y evidencias solicitadas. | Plantillas institucionales | Transversal (18 semanas) | Daniel y Raúl | Obstaculizador: acumulación de trabajo; avances parciales periódicos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Preparación de presentaciones grupales | Material y ensayo de exposiciones de cada fase ante el docente. | Material de apoyo visual | 1 semana por fase | Daniel y Raúl | Facilitador: retroalimentación docente entre fases. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Investigación y definición del problema | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de objetivos y metodología |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del informe y evidencias de Fase 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación grupal Fase 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño conceptual y desarrollo iterativo de la propuesta (Fase 2) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas de validación y ajustes de la propuesta (Fase 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Cierre, informe final y presentación (Fase 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.