DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Asignatura Capstone (PTY4614)

INFORME DE DEFINICIÓN DE PROYECTO APT

Evaluación Fase 1

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real”

Integrantes:

Daniel Ávila — RUT: 21.256.327-7

Raúl González — RUT: 21.357.918-5

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Alameda

Docente: Carlos Herrera

Santiago de Chile, 4 de septiembre de 2026

# Índice

Índice	2

Abstract	4

Resumen	4

1. Antecedentes Personales	5

2. Descripción del Proyecto APT	5

Nombre del proyecto	5

Área(s) de desempeño	5

Competencias del perfil de egreso	5

3. Fundamentación del Proyecto APT	7

3.1 Relevancia del proyecto	7

3.2 Descripción del proyecto	8

3.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	8

Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas de la industria	8

Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización	8

Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, con un diseño escalable en el tiempo	9

Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento	9

3.4 Relación con los intereses profesionales de cada integrante	9

3.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	10

Tiempo disponible	10

Recursos y materiales	10

Factores externos facilitadores	10

Factores externos obstaculizadores y forma de abordarlos	10

4. Objetivos	12

Objetivo general	12

Objetivos específicos	12

5. Metodología	12

Funciones, tareas y responsabilidades del equipo	12

6. Evidencias	14

7. Plan de Trabajo	15

8. Carta Gantt	17

9. Individual Conclusions	18

Daniel Ávila	18

Raúl González	18

10. Group Reflection	18

Referencias	19

# Abstract

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” is a Software as a Service (SaaS) proposal aimed at the Chilean mining and construction industries. Remote mine sites and construction projects frequently operate without stable internet coverage, which forces field teams to keep recording inspections, logbooks, and operational data on paper or in spreadsheets. This delayed, error-prone data capture leaves management making decisions based on outdated information, generates duplicated reporting effort, and allows safety risks to go undetected for longer than they should. This project proposes an offline-first web application that would allow field workers to capture operational data locally on their devices, even without connectivity, and to synchronize it automatically with the cloud as soon as a signal becomes available. Because it is conceived as a multi-tenant SaaS platform, the same system could serve several client companies while keeping each organization's data securely separated. This Phase 1 report defines the problem, justifies the relevance of the proposal for the Computer Engineering profession, states the general and specific objectives that will guide the work, and outlines the methodology, evidence, and work plan that the team will follow during the semester to validate the idea within the scope of the Capstone course.

# Resumen

“Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” es una propuesta de plataforma de software como servicio (SaaS) orientada a la industria minera y de construcción en Chile. Las faenas mineras y las obras de construcción remotas operan, en gran parte de su superficie, sin cobertura de red estable, lo que obliga a los equipos de terreno a seguir registrando inspecciones, bitácoras y datos operacionales en papel o planillas. Esta captura tardía y propensa a errores hace que la gerencia tome decisiones con información desactualizada, genera reportes duplicados y permite que riesgos de seguridad pasen inadvertidos por más tiempo del debido. Este proyecto propone una aplicación web de tipo “offline-first” que permitiría a los trabajadores de terreno capturar información operacional de forma local en sus dispositivos, incluso sin conexión, y sincronizarla automáticamente con la nube en cuanto se recupera la señal. Al concebirse como una plataforma SaaS multiempresa, un mismo sistema podría dar servicio a distintas empresas clientes manteniendo sus datos completamente separados y seguros entre sí. Este informe de Fase 1 define el problema, fundamenta la relevancia de la propuesta para la profesión de Ingeniería en Informática, establece los objetivos general y específicos que guiarán el trabajo, y describe la metodología, las evidencias y el plan de trabajo que el equipo seguirá durante el semestre para validar la idea en el marco de la asignatura Capstone.

# 1. Antecedentes Personales

A continuación se presentan los antecedentes personales de los dos integrantes del equipo de trabajo responsable del desarrollo del presente Proyecto APT.

|  | Integrante 1 | Integrante 2 |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Daniel Ávila | Raúl González |
| RUT | 21.256.327-7 | 21.357.918-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda | Alameda |

# 2. Descripción del Proyecto APT

## Nombre del proyecto

El Proyecto APT desarrollado por el equipo se denomina “Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real”, nombre que resume su propósito central: acortar la distancia que hoy existe entre lo que ocurre en el terreno de una faena minera o una obra de construcción y el momento en que esa información efectivamente llega a quienes deben tomar decisiones sobre ella.

## Área(s) de desempeño

El proyecto se enmarca principalmente en dos áreas de desempeño del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática: el Desarrollo de Software, puesto que exige diseñar y validar una solución que resuelva un problema operativo real mediante una propuesta de aplicación funcional; y la Gestión de Datos e Infraestructura Tecnológica, puesto que exige modelar y estructurar la información capturada en terreno de manera que pueda almacenarse, sincronizarse y consultarse en el tiempo de forma confiable, íntegra y escalable para distintas empresas cliente.

## Competencias del perfil de egreso

Las competencias del perfil de egreso de la carrera que el equipo pondrá en práctica a lo largo del desarrollo de este Proyecto APT son las siguientes:

- Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas de la industria.

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, con un diseño escalable en el tiempo.

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento.

La forma concreta en que cada una de estas competencias se vincula con el proyecto se desarrolla en detalle en la sección 3.3 de este informe.

# 3. Fundamentación del Proyecto APT

## 3.1 Relevancia del proyecto

La minería y la construcción son dos de los sectores productivos más relevantes para la economía chilena, y ambos comparten una característica operativa que condiciona buena parte de su desempeño en materia de datos: gran parte de sus actividades se desarrollan en terrenos remotos, con cobertura de red limitada o derechamente inexistente. Diversos actores de la industria coinciden en que la conectividad intermitente sigue siendo uno de los principales obstáculos para que la información operacional llegue a tiempo a quienes deben tomar decisiones. Un diagnóstico reciente sobre el ecosistema digital de la minería en Chile, elaborado por Deloitte Chile junto al Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), muestra que aunque la mayoría de las empresas mineras ya percibe ganancias de productividad asociadas a la tecnología, el desafío pendiente sigue siendo integrar y utilizar la información generada en terreno antes de que las desviaciones operacionales ya se hayan producido (Portal Minero, 2026). En la misma línea, un análisis centrado en las inspecciones de terreno describe la señal inestable o inexistente en faenas y rutas remotas como una realidad cotidiana del país, razón por la cual los sistemas de registro digital pensados para ese contexto deberían diseñarse bajo un enfoque “offline-first”, capaz de operar sin conexión y de sincronizar de forma segura cuando la señal se recupera (Mundo Minería, 2026).

La industria de la construcción presenta un panorama similar. Distintos estudios sectoriales sitúan a la construcción entre los rubros con menor madurez digital del país, con procesos que en terreno todavía dependen en gran medida de registros manuales y de la coordinación telefónica u informal entre la obra y la oficina central; la propia Cámara Chilena de la Construcción, a través de su Corporación de Desarrollo Tecnológico, ha documentado esta brecha mediante un índice sectorial de transformación digital que evidencia el rezago del rubro respecto de otras industrias del país (CDT, s.f.). Esta condición se traduce, en la práctica, en bitácoras de obra que se completan en papel, inspecciones de seguridad que se transcriben días después de realizadas, y reportes que deben duplicarse manualmente entre distintos sistemas antes de llegar a la gerencia.

Las personas más afectadas por esta situación son, en primer lugar, los propios trabajadores de terreno, que deben repetir tareas administrativas ya realizadas; en segundo lugar, los supervisores y jefes de faena u obra, que pierden tiempo consolidando información dispersa; y, en tercer lugar, la gerencia y las áreas de planificación, que terminan decidiendo sobre la base de datos desactualizados. El aporte de valor que busca entregar este proyecto —de carácter simulado en el marco de la asignatura, pero fundamentado en una problemática real de la industria— es reducir la brecha de tiempo entre la captura del dato en terreno y su disponibilidad para la toma de decisiones, disminuyendo así las horas-hombre destinadas a trabajo administrativo repetido y permitiendo que los riesgos de seguridad se detecten con mayor anticipación.

Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, este tipo de proyectos es especialmente relevante porque sitúa al futuro profesional frente a un problema característico de la transformación digital de industrias tradicionales chilenas: sectores con alta relevancia económica para el país, pero con procesos de captura y gestión de datos todavía poco maduros. Diseñar soluciones que funcionen en condiciones reales de conectividad limitada, y que además puedan ofrecerse como servicio a múltiples organizaciones, es una competencia cada vez más demandada en el mercado laboral local, lo que otorga al proyecto una proyección concreta más allá del contexto académico en que se desarrolla.

## 3.2 Descripción del proyecto

Con este Proyecto APT se espera diseñar y fundamentar, a nivel de propuesta, una plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción que permita capturar información en terreno sin depender de una conexión a internet permanente, y que sincronice esa información de manera automática con la nube apenas la conexión se recupera. En esta primera fase, el proyecto se aborda desde su definición: se investiga y delimita el problema, se identifican los objetivos que debe cumplir la propuesta, se define la metodología de trabajo del equipo y se planifican las actividades necesarias para avanzar hacia un diseño y una validación conceptual durante las siguientes fases de la asignatura.

La forma en que el equipo abordará esta problemática es, en términos generales, la siguiente: primero, se profundizará en la comprensión del problema mediante investigación documental y análisis de fuentes de la industria; luego, se propondrá una descripción conceptual de cómo funcionaría la captura de datos sin conexión y su posterior sincronización, sin entrar todavía en decisiones de implementación; en paralelo, se definirá a nivel conceptual cómo la plataforma podría prestar servicio a distintas empresas cliente manteniendo sus datos separados y seguros; y finalmente, en fases posteriores de la asignatura, esta propuesta se traducirá en un diseño más detallado y en un prototipo o maqueta demostrativa que permita validarla.

## 3.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El Proyecto APT fue definido de manera que permitiera poner en práctica, de forma equilibrada, cuatro competencias centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. A continuación se justifica la pertinencia de cada una de ellas.

### Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas de la industria

Esta competencia es pertinente porque una plataforma que promete conservar datos capturados sin conexión y sincronizarlos correctamente al recuperar la señal solo tiene valor si esa promesa puede verificarse. El proyecto contempla, desde esta fase de definición, planificar un conjunto de pruebas de validación orientadas a comprobar que la información capturada en condiciones simuladas de desconexión se mantiene íntegra y se sincroniza sin pérdidas ni duplicaciones, aplicando para ello buenas prácticas de calidad reconocidas por la disciplina.

### Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización

Esta competencia es pertinente porque el proyecto no se limita a proponer una solución técnica, sino que exige planificar, organizar y hacer seguimiento a un trabajo de varias semanas con recursos y plazos acotados, tal como ocurriría al gestionar un proyecto real dentro de una organización. La elaboración del objetivo general, los objetivos específicos, el plan de trabajo y la Carta Gantt de este informe son, en sí mismos, ejercicios directos de gestión de proyectos informáticos orientados a facilitar la toma de decisiones del equipo y, eventualmente, de una organización cliente.

### Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, con un diseño escalable en el tiempo

Esta competencia es pertinente porque el núcleo del problema que aborda el proyecto es, precisamente, de datos: qué información se captura en terreno, cómo se estructura para que tenga sentido para la gerencia, y cómo ese modelo puede sostener el crecimiento de la plataforma a medida que se incorporan nuevas empresas cliente, cada una con sus propios registros. Definir un modelo conceptual de datos pensado para escalar en el tiempo, y no solo para resolver el caso inicial, es una parte esencial de la propuesta.

### Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen el proceso de desarrollo y mantenimiento

Esta competencia es pertinente porque, más allá de la idea inicial, el equipo deberá avanzar hacia un prototipo o maqueta demostrativa siguiendo un proceso de trabajo ordenado, iterativo y documentado, en lugar de avanzar de manera improvisada. Sistematizar el desarrollo desde esta fase de definición —dejando establecidas la metodología, los roles y la planificación— facilita que el mantenimiento y la evolución de la propuesta durante las fases siguientes de la asignatura sean consistentes con buenas prácticas de la disciplina.

## 3.4 Relación con los intereses profesionales de cada integrante

Daniel Ávila y Raúl González cursan Ingeniería en Informática y comparten un interés profesional por el desarrollo de software orientado a resolver problemas operativos reales de industrias tradicionales chilenas —como la minería y la construcción— por sobre el desarrollo de proyectos puramente académicos sin aplicación práctica. A ambos les interesa, en particular, el trabajo con sistemas backend, infraestructura en la nube y modelamiento de datos, y ven en este Proyecto APT una oportunidad de aplicar y profundizar esas competencias en un caso con impacto potencial en un sector productivo relevante para el país.

Para Daniel Ávila, el interés profesional se orienta especialmente hacia el modelamiento de datos y la lógica de negocio detrás de una solución de software: cómo estructurar la información que se captura en terreno, qué reglas debe seguir su sincronización, y cómo asegurar que esos datos sean confiables para quienes toman decisiones a partir de ellos. El proyecto le permite acercarse a un problema de datos con condiciones de operación exigentes —conectividad inestable, múltiples empresas cliente— que es representativo de los desafíos que espera enfrentar en su desarrollo profesional futuro.

Para Raúl González, el interés profesional se orienta especialmente hacia la infraestructura y el funcionamiento del sistema como plataforma de servicio: cómo diseñar, a nivel conceptual, una solución que pueda prestar servicio a distintas organizaciones de manera segura, y cómo planificar y validar que dicha solución cumpla sus objetivos en el tiempo disponible. El proyecto le permite vincular su interés por la infraestructura en la nube con la gestión y validación de un proyecto informático de principio a fin.

## 3.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

### Tiempo disponible

La asignatura Capstone se desarrolla a lo largo de 18 semanas, organizadas en tres fases: Fase 1, de definición del proyecto (semanas 1 a 4); Fase 2, de diseño y desarrollo de la propuesta (semanas 5 a 16); y Fase 3, de cierre, ajustes finales y presentación (semanas 16 a 18). Este proyecto, entendido como una propuesta y validación conceptual —y no como un sistema productivo completo—, es factible de abordar dentro de ese plazo, siempre que el equipo mantenga una planificación semanal explícita como la que se detalla en la sección 8 de este informe.

### Recursos y materiales

Los recursos requeridos para desarrollar el proyecto dentro del marco de la asignatura son, principalmente, equipos computacionales propios de cada integrante, acceso a internet para las labores de investigación y coordinación del equipo, herramientas de oficina y documentación colaborativa, y plataformas gratuitas o de prueba que permitan construir un prototipo o maqueta demostrativa de las pantallas principales de la propuesta. A esto se suma el tiempo de retroalimentación del docente guía durante las sesiones del taller de proyectos, recurso clave para validar que la propuesta se mantiene dentro del alcance de la asignatura.

### Factores externos facilitadores

Entre los factores que facilitan el desarrollo del proyecto se cuentan el interés y conocimiento previo de ambos integrantes en temas de backend, infraestructura y modelamiento de datos; la existencia de información pública abundante sobre la brecha de conectividad en la minería y la construcción chilenas, que permite fundamentar el problema sin depender de acceso privilegiado a una organización; y la estructura de la propia asignatura, que entrega retroalimentación docente al cierre de cada fase, permitiendo corregir el rumbo de manera temprana.

### Factores externos obstaculizadores y forma de abordarlos

El equipo identifica tres posibles obstáculos. El primero es la falta de acceso directo a una faena o una obra real para observar el problema en terreno; se abordará recurriendo a fuentes documentales de la industria y, de ser posible, a conversaciones informales con algún contacto del sector, además de construir escenarios simulados de desconexión para las pruebas de validación. El segundo es la carga académica simultánea de otras asignaturas del semestre; se abordará mediante la planificación semanal explícita reflejada en la Carta Gantt y mediante reuniones breves y periódicas de seguimiento entre los integrantes. El tercero es la curva de aprendizaje asociada a conceptos nuevos para el equipo, como los modelos de negocio SaaS multiempresa; se abordará dividiendo las tareas según las fortalezas de cada integrante y destinando las primeras semanas del proyecto a investigación y capacitación dirigida antes de avanzar a etapas de diseño más concretas.

# 4. Objetivos

## Objetivo general

Diseñar y validar una propuesta de plataforma de recolección de datos corporativos para la industria minera y de construcción, capaz de operar sin conexión constante a internet y de sincronizar la información de forma automática, con el fin de reducir la brecha de tiempo entre el terreno y la toma de decisiones gerenciales.

## Objetivos específicos

- Levantar y fundamentar el problema de la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional.

- Proponer una arquitectura conceptual de captura de datos que funcione sin depender de conexión constante.

- Definir un modelo de negocio SaaS que permita ofrecer el servicio a múltiples empresas cliente manteniendo la separación y seguridad de sus datos.

- Planificar las etapas de trabajo necesarias para validar la propuesta dentro de los plazos de la asignatura.

# 5. Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT, el equipo adoptará una metodología de trabajo iterativa e incremental, inspirada en marcos ágiles de gestión de proyectos. En lugar de intentar definir de una sola vez todos los aspectos de la propuesta, el trabajo se organizará en ciclos cortos de aproximadamente dos semanas, al cierre de cada uno de los cuales el equipo revisará lo avanzado, lo contrastará con los objetivos planteados y ajustará las tareas siguientes en función de esa revisión y de la retroalimentación recibida del docente guía.

Cada ciclo de trabajo contempla, en términos generales, cuatro momentos: planificación breve de las tareas del período, ejecución de dichas tareas por él o los integrantes responsables, una instancia de revisión conjunta del avance, y un ajuste de las tareas siguientes si es necesario. Este esquema permite mantener flexibilidad frente a los hallazgos que vayan surgiendo durante la investigación y el diseño conceptual de la propuesta, a la vez que asegura que el equipo documente y evidencie su avance de manera constante en lugar de concentrar todo el trabajo al final de cada fase.

## Funciones, tareas y responsabilidades del equipo

Dado que el Proyecto APT es de carácter grupal, a continuación se definen explícitamente el rol y las funciones principales de cada integrante. Ambos integrantes comparten, además, la responsabilidad transversal de participar en la investigación del problema, la redacción de los objetivos, la toma de decisiones conjuntas y la preparación y presentación oral del proyecto ante el docente.

| Integrante | Rol dentro del equipo | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Daniel Ávila | Responsable de datos y lógica de negocio | Investigación y modelamiento conceptual de los datos capturados en terreno; definición de las reglas de sincronización de la información; documentación técnica de esta parte de la propuesta; apoyo en el diseño de pruebas de integridad de datos. |
| Raúl González | Responsable de infraestructura, plataforma y validación | Definición conceptual de cómo la plataforma serviría a múltiples empresas cliente; planificación de las pruebas de validación de la propuesta; coordinación del plan de trabajo, la Carta Gantt y el seguimiento de plazos del equipo. |

# 6. Evidencias

A continuación se describen las evidencias que darán cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT durante las distintas fases de la asignatura, distinguiendo entre evidencias de avance —correspondientes principalmente a esta Fase 1 y a la Fase 2— y evidencias de cierre o finales, correspondientes a la Fase 3. Todas ellas serán acordadas y validadas con el docente guía.

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Definición del Proyecto APT | Documento que fundamenta el problema, los objetivos, la metodología y la planificación inicial del proyecto. | Permite verificar que el equipo comprendió y delimitó correctamente el problema antes de avanzar al diseño. |
| Avance | Modelo conceptual de datos preliminar | Esquema de alto nivel de las principales entidades de información que se capturarían en terreno (por ejemplo, inspecciones y bitácoras). | Da cuenta del avance en la competencia de construcción de modelos de datos escalables. |
| Avance | Boceto del flujo de captura y sincronización | Representación gráfica general del recorrido que seguiría un dato desde su captura en terreno hasta su disponibilidad para la gerencia. | Evidencia el avance conceptual de la propuesta de solución sin anticipar decisiones de implementación. |
| Avance | Plan de pruebas de validación | Documento que describe qué se probará sobre la propuesta y bajo qué criterios de calidad. | Da cuenta de la incorporación temprana de buenas prácticas de certificación de productos y procesos. |
| Final | Prototipo o maqueta demostrativa | Representación funcional o navegable de las pantallas principales de captura y sincronización de datos. | Demuestra de forma tangible la propuesta de solución al término del proyecto. |
| Final | Informe final y presentación de resultados | Documento y exposición que consolidan el proceso, los resultados de las pruebas y las conclusiones del equipo. | Da cuenta del cumplimiento de los objetivos general y específicos planteados en esta Fase 1. |

# 7. Plan de Trabajo

La siguiente tabla presenta la planificación general del Proyecto APT, considerando las competencias asociadas, los recursos necesarios, la duración estimada, él o los responsables de cada actividad, y los factores facilitadores u obstaculizadores identificados por el equipo.

| Competencia / unidad de competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Investigación y definición del problema | Levantamiento de información sobre la desconexión en faenas remotas y su impacto operacional. | Fuentes bibliográficas, tiempo de equipo | 2 semanas | Daniel y Raúl | Facilitador: información pública disponible; obstaculizador: acceso limitado a datos internos de empresas. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de objetivos y metodología | Redacción de los objetivos general y específicos, y selección de la metodología de trabajo. | Reuniones de equipo, plantilla institucional | 1 semana | Daniel y Raúl | Facilitador: guía del docente en el taller de proyectos. |
| Construir modelos de datos escalables | Modelamiento conceptual de datos | Definición de las entidades y relaciones de la información que se capturaría en terreno. | Diagramas colaborativos, bibliografía | 2 semanas | Daniel Ávila | Obstaculizador: falta de datos reales; se abordará con datos simulados. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño conceptual de la solución | Definición a alto nivel de cómo funcionaría la captura offline y la sincronización automática. | Documentación y referencias de la industria | 2 semanas | Raúl González | Facilitador: interés previo del equipo en infraestructura y backend. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del modelo de negocio SaaS | Elaboración de una propuesta conceptual de cómo el servicio atendería a múltiples empresas cliente. | Investigación de modelos SaaS existentes | 1 semana | Daniel y Raúl | Obstaculizador: complejidad del tema; se abordará con asesoría del docente. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción de un prototipo o maqueta | Elaboración de una representación funcional de las pantallas principales de la propuesta. | Herramientas de prototipado, equipos propios | 4 semanas | Daniel y Raúl | Obstaculizador: tiempo compartido con otras asignaturas; se abordará con planificación semanal. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución de pruebas de validación | Definición de criterios de calidad y ejecución de pruebas sobre el prototipo desarrollado. | Plan de pruebas, casos de prueba | 2 semanas | Raúl González | Facilitador: metodología ágil con revisiones periódicas. |
| Gestionar proyectos informáticos | Elaboración de informes y evidencias | Documentación del proceso, resultados y evidencias solicitadas por la asignatura. | Plantillas institucionales | Transversal (18 semanas) | Daniel y Raúl | Obstaculizador: acumulación de trabajo al cierre; se abordará con avances parciales periódicos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Preparación de presentaciones grupales | Preparación del material y ensayo de las exposiciones de cada fase ante el docente. | Material de apoyo visual | 1 semana por fase | Daniel y Raúl | Facilitador: retroalimentación docente entre fases. |

# 8. Carta Gantt

La planificación general del Proyecto APT se organiza en 18 semanas, correspondientes al periodo académico completo de la asignatura Capstone, y se distribuye en las tres fases oficiales definidas por la escuela. La Fase 1 (semanas 1 a 4), correspondiente a la definición del proyecto, se detalla semana a semana en la tabla siguiente, en coherencia con el Plan de Trabajo presentado en la sección anterior. Las Fases 2 (semanas 5 a 16) y 3 (semanas 16 a 18) se presentan a nivel de hitos generales —diseño y desarrollo iterativo de la propuesta, validación mediante pruebas, y cierre con informe y presentación final—, sin anticipar en esta etapa las tareas técnicas específicas que se definirán una vez avanzado el proceso de diseño.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Investigación y definición del problema | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de objetivos y metodología |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del informe y evidencias de Fase 1 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación grupal Fase 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño conceptual y desarrollo iterativo de la propuesta (Fase 2) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas de validación y ajustes de la propuesta (Fase 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Cierre, informe final y presentación (Fase 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Como se observa en la Carta Gantt, la Fase 1 concentra la investigación del problema, la definición de objetivos y metodología, y la elaboración de este informe junto con su presentación grupal, todo ello dentro de las primeras cuatro semanas del semestre. La Fase 2, de mayor extensión, se reserva para profundizar el diseño conceptual de la propuesta y avanzar hacia un prototipo o maqueta demostrativa, incorporando además las pruebas de validación hacia el final de dicho periodo. Finalmente, la Fase 3 concentra el cierre del proyecto, la consolidación de resultados en un informe final y la presentación de cierre ante el docente.

# 9. Individual Conclusions

## Daniel Ávila

Working on the definition of “Terreno Conectado, Decisiones en Tiempo Real” during this first phase helped me understand how much groundwork a project needs before any design decision makes sense. My role has been focused on the data side of the proposal: thinking through what information gets captured in the field, how it should be structured, and how it should behave once it needs to be synchronized after a period offline. Researching how mining and construction companies in Chile currently handle this problem made the project feel far less abstract, and it confirmed that this is exactly the kind of challenge I want to keep working on professionally. Defining clear objectives and a realistic work plan together with Raúl also reinforced how important it is to agree on scope early, so that the coming phases can move from this conceptual proposal toward an actual demonstrable prototype without losing focus on the original problem.

## Raúl González

This first phase pushed me to think about the project not just as an interesting technical problem, but as something that has to be planned, justified, and validated within a fixed set of weeks. Taking responsibility for the infrastructure and validation side of the proposal meant asking, from the very beginning, how a single platform could reasonably serve different client companies while keeping their data separate, and how we would actually prove that the offline-first behavior works as intended. Building the work plan and the Gantt chart with Daniel made the feasibility of the idea much clearer to me, and it showed me the value of breaking a big, ambitious idea into activities that fit inside the time and resources we actually have. I finish this phase confident that the problem we chose is relevant, and with a much better sense of what needs to happen next to move from a well-argued proposal to something we can actually demonstrate.

# 10. Group Reflection

Defining a project before actually building anything turned out to be more demanding than we expected. It would have been easy to jump straight into describing a system in technical detail, but this phase forced us to slow down and first justify why the problem we chose is worth solving, who it affects, and why it fits within the scope of a single semester. Narrowing “connectivity problems in remote industries” down to a specific, arguable proposal took several rounds of discussion, and reconciling both of our interests — data and business logic on one side, infrastructure and validation on the other — into a single coherent project was itself a useful exercise in teamwork and negotiation. We are finishing Phase 1 with a proposal we both understand and believe in, a realistic work plan, and a clearer idea of the open questions we still need to resolve as we move into the design and development work of Phase 2.

# Referencias

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), Cámara Chilena de la Construcción. (s.f.). Índice de Transformación Digital en la Construcción. CDT. https://www.cdt.cl/indice-de-transformacion-digital-en-la-construccion/

Mundo Minería. (2026, 8 de enero). Inspecciones mineras en terreno sin internet: un desafío operativo creciente. https://mundomineria.cl/2026/01/06/inspecciones-mineras-en-terreno-sin-internet-un-desafio-operativo-creciente/

Portal Minero. (2026, 30 de julio). Minería avanza en digitalización, pero la gestión de datos sigue siendo una brecha. https://www.portalminero.com/mineria-avanza-en-digitalizacion-pero-la-gestion-de-datos-sigue-siendo-una-brecha